# Asigno - Proposta de orçamento

## Requisitante: Plan-on

Representantes da **Asigno**:

* Robert Santos
* Helena Leitão
* João Pedro Garcia
* Guilherme Marques

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asigno - Cronograma e Orçamento** | | | | |
|
| **Requisitante: Plan-on** | | | | |
| Atividades | Carga horária (h) | Qt de pessoas | Datas | Orçamento |
|
| Criação do cronograma e orçamento | 4 | 1 | 07/11/2016 | R$ 1.092,00 |
| Entrega do orçamento | 1 | 1 | 08/11/2016 | R$ 273,00 |
| Confecção da elicitação 1 | 4 | 2 | 09/11/2016 | R$ 2.184,00 |
| Elicitação 1 | 1 | 2 | 10/11/2016 | R$ 546,00 |
| Confecção da elicitação 2 | 6 | 2 | 15/11/2016 | R$ 3.276,00 |
| Elicitação 2 | 1 | 2 | 17/11/2016 | R$ 546,00 |
| Criação de modelos 1 | 72 | 4 | 18/11/2016 | R$ 78.624,00 |
| Apresentação de modelos 1 | 1 | 1 | 22/11/2016 | R$ 273,00 |
| Criação de modelos 2 | 72 | 4 | 23/11/2016 | R$ 78.624,00 |
| Apresentação de modelos 2 - Via web | 1 | 1 | 25/11/2016 | R$ 273,00 |
| Auditoria |  |  | 29/11/2016 |  |
|  | | | | |
| Valor total orçado | R$ 165.711,00 |  |  |  |